徐医附院手术室辅助用房及生活用房改造工程监理项目要求

一、项目基本情况

1、项目名称：徐医附院手术室辅助用房及生活用房改造工程

2、建设地址：徐医附院淮海路院区12号楼5层西北侧

3、施工工期：40天

4、工程控制价：123.48万元

5、本项目开工时间预计为2025年9月之后，具体时间以甲方通知为准，届时响应报价不再做调整。

二、招标范围

徐医附院手术室辅助用房及生活用房改造项目位于12号楼5层西北侧，总面积约824㎡，层高3.9m。工程施工包括拆除、装修、电气、给排水、空调、消防等部分，本项目消防部分须与12号楼原消防系统满足联动要求。本次招标范围为该工程施工阶段全过程监理。

三、资质等级要求

房屋建筑工程监理乙级及以上资质（投标文件中应上传证书复印件）

四、监理人员及设备配备

配备的专业人数和设备符合国家和地方的有关规定，本项目需设置总监、专监、安监，原则上配备人员不得少于三人，均具备监理执业资格，拟派总监应具有建设类高级工程师职称，投标文件中应上传配备人员名单及其证书复印件。

- 五、业绩要求

- 投标单位近三年内（合同签订日期在2022年7月1日后）应具有至少2个相同或相似工程项目的监理业绩，投标文件中应上传合同复印件。

六、监理费用

1、本项目不接受高于2.62万元的报价；

2、不因甲方和施工单位工期延误等原因而增加任何监理费用。